TRIPFRAME

Expert Review Series #2

기술 아키텍처 전문가 리뷰

아키텍처 건전성·코드 품질·테스트·보안·확장성 종합 평가

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID | TF-REVIEW-002 |
| 작성일 | 2026-03-29 |
| 대상 | TripFrame Phase 1~3 완료, Phase 4 계획 |
| 리뷰어 | SW 아키텍처/품질 전문가 (정보관리기술사 수준) |
| 분류 | Confidential |

# 1. Executive Summary

핵심 결론 TripFrame의 아키텍처는 프로젝트 규모 대비 매우 성숙한 수준(4.5/5.0). Constitution 기반 거버넌스, Logic-UI 완전 분리, 86건 E2E 100% 통과. 가장 큰 우려는 보안 성숙도(2.5/5.0) — AsyncStorage 평문 저장이 개인정보보호법 저촉 소지.

# 2. Constitution 준수 상태 감사

| 원칙 | 조항 | 준수 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Logic-UI 분리 | III-1 | ✅ 완전 준수 | 역산/공백감지/자유시간 모두 Core 순수 함수 |
| 단방향 데이터 | III-2 | ✅ 준수 | Zustand store → Hook → Component |
| 타입 안전 | III-3 | ⚠️ 경미 위반 | FreeTimeResult 타입이 types/ 외부에 정의 |
| 불변 데이터 | III-4 | ✅ 준수 | spread operator로 새 객체 반환 |
| 오프라인 우선 | III-5 | ✅ 준수 | Core 외부 의존성 0개 |

# 3. 기술 부채 인벤토리

## 3.1 Critical (프로덕션 차단)

| ID | 항목 | 상세 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | Google OAuth redirect 오류 | Supabase Redirect URL 미등록 → 400 오류 | URL 등록만 하면 해결 |
| TD-02 | 설정 미적용 | UI만 존재, 값 저장/엔진 연동 없음 | Phase 4 최우선 과제 |
| TD-03 | Development Build 부재 | 네이티브 기능 테스트 불가 | Phase 4~5 전환 |

## 3.2 High (신뢰성 영향)

| ID | 항목 | 상세 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-04 | AsyncStorage 평문 저장 | Constitution VIII-1 위반, 개인정보보호법 리스크 | expo-secure-store 전환 |
| TD-05 | 마지막 구간 감지 미지원 | TC-010 TODO. transport→hotel 이동 누락 | gapEngine.ts 개선 |
| TD-06 | ESLint 자동 집행 부재 | Constitution 규칙이 수동 리뷰에만 의존 | ESLint + CI 구축 |

# 4. 테스트 전략 평가

| 계층 | 현재 상태 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Unit (Core) | 4개 테스트 파일, 커버리지 80%+ | ✅ 양호 |
| Unit (Persona) | 8건 + 페르소나 시나리오 | ✅ 양호 |
| Unit (Sync) | 7건 (syncEngine + conflictResolver) | ✅ 양호 |
| E2E (Web) | 85~86건 100% 통과 | ✅ 우수 |
| E2E (Native) | 0건 | ❌ 전무 |
| Integration | Supabase 실제 연동 미검증 | ❌ 전무 |
| Performance | 벤치마크 미측정 | ⚠️ 미시행 |
| Security | 암호화 미구현 | ❌ 전무 |

# 5. 보안 성숙도 평가

| 영역 | Constitution 요구 | 현재 상태 | 위험도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로컬 저장 암호화 | VIII-1: 암호화 필수 | ❌ 평문 저장 | 높음 |
| API 키 관리 | VIII-3: .env만 | ✅ .env + .gitignore | 낮음 |
| RLS 정책 | VIII-2: 사전 검토 | ✅ 설계+배포 완료 | 낮음 |
| 인증 보안 | Supabase Auth | ⚠️ 실기기 미검증 | 중간 |
| 전송 보안 | TLS 1.2+ | ✅ Supabase HTTPS | 낮음 |

개인정보보호법 리스크 현재 AsyncStorage에 예약번호, 출발지 주소 등이 평문 JSON으로 저장됨. 개인정보보호법 제29조(안전조치의무)에 저촉될 소지 있음. expo-secure-store 또는 AES 암호화 래퍼 적용 필수.

# 6. 확장 준비도

| 확장 유형 | 점수 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 기능 확장 | ★★★★★ | Core 순수 함수 추가만으로 신규 엔진 구현 가능 |
| 웹 플랫폼 | ★★★★☆ | Core 브라우저 직접 실행 가능. NativeWind 재작성 필요 |
| 팀 확장 | ★★★☆☆ | spec-kit 체계 우수, ESLint/CI 부재 |
| 데이터 확장 | ★★★☆☆ | AsyncStorage는 대량 데이터 부적합 |
| 글로벌 확장 | ★★☆☆☆ | i18n 미구현, timezone 미확인 |

# 7. 종합 평가

| 평가 항목 | 점수 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 아키텍처 건전성 | ★★★★★ | Constitution 준수, Logic-UI 완전 분리, 제로 플랫폼 의존성 |
| Constitution 정합성 | ★★★★☆ | 경미 위반 1건 (FreeTimeResult 타입 위치) |
| 테스트 성숙도 | ★★★★☆ | E2E 86건 100%, 네이티브/통합 미검증 |
| 코드 품질 | ★★★★☆ | 원칙 준수, ESLint 자동화 부재 |
| 보안 성숙도 | ★★★☆☆ | 평문 저장 이슈, RLS는 양호 |
| 확장 준비도 | ★★★★☆ | Core 분리 우수, AsyncStorage 한계 |

## 7.1 핵심 권고사항

- expo-secure-store 도입 → 민감 데이터 암호화 (Constitution VIII-1, 개인정보보호법 준수)

- ESLint 규칙 + CI 자동 검사 → Constitution 자동 집행 (no-explicit-any, max-lines, no-restricted-imports)

- Development Build 전환 → 네이티브 기능 검증 기반 마련

- GitHub Actions CI/CD → PR시 typecheck + test + lint 자동 실행

End of Expert 2 Review  |  TF-REVIEW-002 v1.0  |  2026-03-29