TRIPFRAME

Expert Review Series #3

제품/UX 전문가 리뷰

기능 완결성·사용자 여정·UX 품질·출시 준비도 종합 평가

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID | TF-REVIEW-003 |
| 작성일 | 2026-03-29 |
| 대상 | TripFrame Phase 1~3 완료, Phase 4 계획 |
| 리뷰어 | 모바일 앱 제품 기획/UX 디자이너 |

# 1. Executive Summary

핵심 결론 TripFrame은 '핵심 가치는 명확하지만 포장이 덜 된' 상태. 역산 엔진의 6단계 투명성과 공백 감지의 즉각적 시각 신호는 앱의 최고 강점. 온보딩 전무 + 설정 미적용 + 예약 후 추적 부재가 출시 전 해결 과제.

# 2. 사용자 여정 분석

| 여정 | 점수 | 강점 | 약점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 새 여행 만들기 | 4/5 | +새 여행 카드 발견성 우수 | 날짜 텍스트 필드 |
| 이동수단 누락 찾기 | 3.5/5 | DANGER 카드 빨간 신호 즉각적 | 메뉴명 + 여유시간 미표시 |
| 교통수단 비교+예약 | 3/5 | OptionCard 정보 밀도 적절 | 예약 후 추적 없음 |
| 출발 시각 역산 | 4.5/5 | 6단계 투명성 + Δ시간 배지 | 설정 연동 미완 |
| 첨 사용 경험 | 1/5 | (없음) | 온보딩 전무, Mock 데이터 혼란 |

역산 탭(4.5/5)이 앱의 최고 UX 포인트. Constitution VI-4 '역산 근거 공개' 원칙이 차별화 핵심을 만들고 있습니다. 반면, 첨 사용 경험(1/5)이 치명적 약점입니다.

# 3. 정보 구조(IA) 분석

## 3.1 현재 5탭 구조의 문제점

| 문제 | 상세 | 제안 |
| --- | --- | --- |
| 공백감지 ↔ 제안카드 역할 중복 | 두 탭 모두 Gap별 옵션 표시. 사용자 관점에서 불필요한 탭 전환 | 통합하여 '이동 체크' 탭으로 만들고 빈 슬롯에 D-day 배치 |
| 설정 탭 위치 | 자주 접근하지 않는 기능이 메인 탭 점유 | 프로필 아이콘/홈 화면 설정 메뉴로 이동 |
| 탭간 크로스 네비게이션 | 배지 탭으로 관련 탭 이동 설계됨 | 실제 동작 검증 필요 |

# 4. 디자인 시스템 평가

| 항목 | 평가 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 색상 의미 체계 | ✅ 우수 | DANGER/WARNING/SUCCESS/Accent 의미 명확 |
| 타이포그래피 계층 | ✅ 우수 | 20px → 16px → 14px → 13px → 11px 잘 정의 |
| 다크 테마 | ✅ 적합 | 어두운 환경(비행기, 호텔) 가독성 우수 |
| 라이트 테마 | ❌ 미지원 | 밝은 야외 가독성 저하 가능 |
| 접근성(a11y) | ⚠️ 미검토 | VoiceOver/TalkBack 라벨 전수 검토 미시행 |

# 5. 출시 준비도

## 5.1 Ready to ship (6개)

역산+공백감지 핵심 가치, Trip/Event CRUD, Transport comparison, Alternative transport, Offline persistence

## 5.2 Must fix before launch (3개)

설정 실기능화 (Phase 4), 날짜 Picker (Phase 4), 메뉴명 변경 (Phase 4)

## 5.3 Critical gaps for app store (6개)

| 항목 | 상세 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 온보딩 플로우 | 첨 사용자 안내 전무 | Phase 4 후반 |
| Google OAuth 수정 | 400 오류로 클라우드 전체 차단 | Phase 4 |
| 로컬 데이터 암호화 | 평문 개인정보 저장 (법적 리스크) | Phase 4 |
| Development Build | 실기기 테스트 전무 | Phase 5 |
| App Store 메타데이터 | 스크린샷, 설명, 개인정보처리방침 | Phase 5 |
| Crash reporting | Sentry 등 미설치 | Phase 5 |

판정: Phase 4 완료 후에도 앱 스토어 출시까지 1~2 Phase 추가 필요

# 6. 개선 로드맵

| 우선순위 | 항목 | 사용자 영향 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 온보딩 3단계 (앱 첨 진입) | 설치 후 이탈률 직결 | Phase 4 후반 |
| P0 | 설정 실기능화 | 고장난 기능 인상 제거 | Phase 4 |
| P1 | 메뉴명 변경 | 직관성 향상 | Phase 4 |
| P1 | 공백감지 여유시간 표시 | 핵심 가치 확장 | Phase 4 |
| P2 | 예약 후 추적 플로우 | 예약→반영 루프 완성 | Phase 5 |
| P2 | 공백감지+제안카드 통합 | 불필요한 탭 전환 제거 | Phase 5 |
| P3 | 라이트 테마 | 야외 가독성 | Phase 6+ |
| P3 | 접근성(a11y) 전수 검토 | VoiceOver/TalkBack | Phase 6+ |

# 7. 종합 평가

| 평가 항목 | 점수 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 기능 완결성 | ★★★★☆ | 역산+공백감지 완성, 설정 미적용 감점 |
| 사용자 여정 품질 | ★★★☆☆ | CRUD 우수, 온보딩 전무 + 예약 후 추적 부재 |
| 정보 구조/네비게이션 | ★★★☆☆ | 5탭 기능적, 공백감지-제안카드 역할 중복 |
| 디자인 시스템 | ★★★★☆ | 색상·타이포 체계적, 라이트 테마 미지원 |
| 피드백 반영도 | ★★★★★ | 테스트→수정→재검증 속도 탁월 |
| 출시 준비도 | ★★☆☆☆ | Phase 4 후 1~2 Phase 추가 필요 |

## 7.1 핵심 권고사항

- 온보딩 3장 스와이프 — 최소 형태라도 Phase 4 후반에 반드시 도입 (설치 후 이탈률 직결)

- 예약 후 '해결됨' 표시 플로우 — 예약→반영 루프 완성 (Phase 5)

- 공백감지+제안카드 탭 통합 검토 — 불필요한 탭 전환 제거 (Phase 5)

End of Expert 3 Review  |  TF-REVIEW-003 v1.0  |  2026-03-29