TRIPFRAME

Expert Review Series

종합 리뷰 보고서

시장 전략  ·  기술 아키텍처  ·  제품/UX

Pre-departure 특화 여행 앱의 시장성·안정성·완성도 종합 평가

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID | TF-REVIEW-000 (통합) |
| 작성일 | 2026-03-29 |
| 대상 | TripFrame Phase 1~3 완료, Phase 4 계획 |
| 리뷰어 | 시장 전략 / 기술 아키텍처 / 제품·UX 전문가 3인 |
| 분류 | Confidential |

# 1. Executive Summary

TripFrame은 글로벌 여행 앱 시장(2026년 162억 달러, CAGR 15.6%)에서 어떤 주요 앱도 다루지 않는 Pre-departure 이동 로지스틱 영역에 특화하고 있습니다. 3개 Phase를 거쳐 역산 엔진, 공백 감지, 다중 여행 관리, 교통수단 비교까지 구현했으며, E2E 테스트 86건 100% 통과를 달성했습니다.

| Expert | 영역 | 점수 | 핵심 한 줄 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 시장 전략 | 4.0 / 5.0 | 명확한 니치, 수익 모델과 D-day 위젯으로 약점 상쇄 가능 |
| #2 | 기술 아키텍처 | 3.75 / 5.0 | 아키텍처 최상급, 보안 성숙도가 유일한 심각 약점 |
| #3 | 제품/UX | 3.5 / 5.0 | 핵심 가치 명확, 온보딩 전무와 포장 미완이 출시 장벽 |

종합 평가: 3.75 / 5.0 강한 기반 위에 치명적 갭이 남아있는 상태. 설정 미적용, 평문 저장, 온보딩 부재를 해결하면 앱 스토어 출시 수준에 도달 가능.

# 2. 3명 공통 발견사항

## 2.1 공통 강점

전원 인정 강점 4가지 ① 역산 엔진 6단계 투명성 (UX 차별화 핵심) ② @tripframe/core 플랫폼 독립성 (B2B Track 기반) ③ E2E 86건 100% + 요구사항 추적성 ④ 피드백 수집→수정→재검증 속도

## 2.2 즉시 해결 3대 과제

과제 1: 설정 미적용 (3/3 전원 지적) Expert 1: 개인화 추천 불가 → Freemium Pro 차별화 불가 ¦ Expert 2: TD-02, useSettingsStore + Core 함수 시그니처 변경 필요 ¦ Expert 3: '고장난 기능' 인상 → 앱 신뢰도 훼손

과제 2: AsyncStorage 평문 저장 (2/3 직접, 1/3 간접) Expert 2: Constitution VIII-1 위반, 개인정보보호법 제29조 저촉 소지 ¦ Expert 3: 출시 전 필수 해결 항목 ¦ Expert 1: 보험 연계 시 개인정보 처리 영향

과제 3: 온보딩 부재 (2/3 직접, 1/3 간접) Expert 3: 여정 5에서 1/5 최저점, '설치 후 이탈률 직결' ¦ Expert 1: 사용 빈도 한계 문제의 일부 ¦ Expert 2: IDEA-015 등록되어 있으나 Phase 미배정

# 3. Expert별 상세 점수

## 3.1 Expert 1: 시장 전략

| 평가 항목 | 점수 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 시장 차별성 | ★★★★☆ | Pre-departure 니치, 경쟁 앱과 비겹침 |
| 수익화 가능성 | ★★★★☆ | 3단 퍼널: Affiliate + 보험 + Freemium |
| 방어 가능성 | ★★★★☆ | 교통 데이터 + Import/Export + 오프라인 |
| 사용 빈도 | ★★★★☆ | D-day 위젯으로 상시 접점 |

## 3.2 Expert 2: 기술 아키텍처

| 평가 항목 | 점수 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 아키텍처 건전성 | ★★★★★ | Constitution 준수, Logic-UI 완전 분리 |
| 테스트 성숙도 | ★★★★☆ | E2E 86건 100%, 네이티브 미검증 |
| 보안 성숙도 | ★★★☆☆ | 평문 저장 이슈, RLS 양호 |
| 확장 준비도 | ★★★★☆ | Core 분리 우수, AsyncStorage 한계 |

## 3.3 Expert 3: 제품/UX

| 평가 항목 | 점수 | 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 기능 완결성 | ★★★★☆ | 역산+공백감지 완성, 설정 미적용 |
| 사용자 여정 | ★★★☆☆ | CRUD 우수, 온보딩 전무 |
| 피드백 반영도 | ★★★★★ | 테스트→수정→재검증 탁월 |
| 출시 준비도 | ★★☆☆☆ | Phase 4 후 1~2 Phase 추가 필요 |

# 4. 기술 부채 통합 인벤토리

| ID | 항목 | 심각도 | 관련 Expert | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | Google OAuth redirect 오류 | Critical | #2, #3 | Phase 4 |
| TD-02 | 설정 UI 미적용 | Critical | #1, #2, #3 | Phase 4 |
| TD-03 | Development Build 부재 | Critical | #2, #3 | Phase 4~5 |
| TD-04 | AsyncStorage 평문 저장 | Critical | #2, #3 | Phase 4 |
| TD-05 | 마지막 구간 감지 (TC-010) | High | #2 | Phase 4 |
| TD-06 | ESLint 자동 집행 부재 | High | #2 | Phase 4 |
| UX-01 | 온보딩 플로우 전무 | Critical | #1, #3 | Phase 4 후반 |
| UX-02 | 메뉴명 직관성 부족 | High | #3 | Phase 4 |
| UX-03 | 예약 후 추적 플로우 없음 | High | #3 | Phase 5 |
| BIZ-01 | 수익 모델 미설계 | High | #1 | Phase 4~5 |
| BIZ-02 | D-day 위젯 미구현 | High | #1, #3 | Phase 5 |

# 5. Phase 4 권고 태스크

## 5.1 기존 Phase 4 계획 (유지)

useSettingsStore + 역산/제안 로직 연동, Google OAuth Redirect URL 등록, 공백감지 여유시간 UI, 날짜 Picker, 교통 데이터 내장 DB

## 5.2 리뷰로 인한 추가 태스크

| 우선순위 | 신규 태스크 | 근거 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | expo-secure-store 민감 데이터 암호화 | Expert 2: Constitution VIII-1, 법적 리스크 | 중 |
| P0 | 온보딩 3장 스와이프 (최소 형태) | Expert 3: 설치 후 이탈률 직결 | 중 |
| P1 | ESLint 규칙 추가 (no-any, max-lines) | Expert 2: Constitution 자동 집행 | 하 |
| P1 | FreeTimeResult 타입 이동 | Expert 2: III-3 위반 해소 | 하 |
| P1 | 메뉴명 변경 (공백감지 → 이동 체크) | Expert 3: 사용자 피드백 | 하 |
| P2 | iCal/CSV Export 순수 함수 | Expert 1: Import/Export 해자 시작점 | 하 |
| P2 | 보험 제안 카드 UI | Expert 1: 수익원 선배치 | 하 |
| P3 | D-day 위젯 설계 문서 | Expert 1: 사업 생존 요건 | 중 |

# 6. 전략적 방향 종합

## 6.1 단기 (Phase 4~5, 6개월)

Track A (B2C 소비자 앱)에 집중. 설정 실기능화, 보안 강화, 온보딩, 수익 모델 선배치(보험/Affiliate), D-day 위젯으로 리텐션 기반 마련.

## 6.2 중기 (Phase 6~7, 6개월~1년)

Track B (B2B 엔진 API) 병행. @tripframe/core npm 독립 배포, OTA/여행사에 역산 API 라이선싱. Track A에서 축적된 교통 데이터가 Track B 가격 프리미엄 생성.

## 6.3 방어 전략 (3중 해자)

| Moat | 설명 | 시간 연동 |
| --- | --- | --- |
| 교통 데이터 크라우드소싱 | 사용자 실제 이용 데이터 축적 → 모방 비용 기하급수 증가 | 시간에 비례 |
| Import/Export 데이터 브리지 | TripFrame을 '일정의 원천'으로 만들어 네트워크 효과 | 네트워크 효과 |
| 오프라인 우선 아키텍처 | 기존 슈퍼 앱의 서버 의존 아키텍처에서 전환 비용 높음 | 전환 비용 |

# 7. 산출물 목록

| 문서 ID | 파일명 | 형식 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| TF-REVIEW-000 | 본 문서 | md + docx | 3명 통합 보고서 |
| TF-REVIEW-001 | Expert1_MarketStrategy_Review | md + docx | 시장 전략 리뷰 |
| TF-REVIEW-002 | Expert2_TechArchitecture_Review | md + docx | 기술 아키텍처 리뷰 |
| TF-REVIEW-003 | Expert3_ProductUX_Review | md + docx | 제품/UX 리뷰 |

End of Integrated Report  |  TF-REVIEW-000 v1.0  |  2026-03-29