TRIPFRAME

여행 일정 프레임 & 공백 감지 앱

기능 명세서 v0.1  |  2026.03

| 문서 유형 기능 명세서 (PRD) | 버전 v0.1 Draft | 작성일 2026년 3월 24일 |
| --- | --- | --- |

# 1. 제품 개요

## 1.1 한 줄 정의

예약된 항공·숙박 정보를 입력하면 → 이동 시간을 역산하고 → 공백 구간을 감지해 → 선택지를 제안하는 여행 준비 앱

## 1.2 핵심 철학

기존 여행 앱들은 '무엇을 할까'에 집중한다. TripFrame은 '언제 어떻게 움직여야 하는가'라는 전혀 다른 문제를 푼다. 사용자가 항공편·숙박 예약을 마친 직후부터, 실제 출발 전까지의 준비 구간에 특화된 앱이다.

## 1.3 포지셔닝

| 기존 앱 (트리플, 마이리얼트립) | TripFrame |
| --- | --- |
| 예약 정보 보관·조회 중심 | 역산 타임라인 자동 생성 |
| 관광지·맛집 추천 중심 | 공백 구간 자동 감지 및 경고 |
| 이동 시간은 사용자가 직접 계산 | 이동 소요시간 규정 기반 자동 반영 |
| 수속 마감 규정 미반영 | 항공사별 수속 마감 DB 탑재 |
| 숙소 간 이동 수단 제안 없음 | 숙소 간 이동 수단 자동 삽입·비교 |
| 버스 예약 오픈일 알림 없음 | 날짜 기반 예약 오픈 자동 알림 |

# 2. 핵심 사용자 흐름

## 2.1 메인 플로우

| STEP 1 예약 입력 항공·숙박 예약번호, 시간 | STEP 2 역산 계산 규정 기반 권장 시간 생성 | STEP 3 공백 감지 이동 수단 없는 구간 탐지 | STEP 4 질문 + 선택 상황 파악 옵션 제안 | STEP 5 완성 일정 타임라인 확정 저장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2 공백 감지 상세 플로우

시스템은 입력된 예약 이벤트들을 타임라인 그래프로 변환한다. 각 이벤트 노드 사이에 이동 수단(엣지)이 없으면 공백으로 판정하고 경고를 생성한다.

- 이벤트 노드 생성: 항공 출발/도착, 체크인/아웃, 버스/기차 탑승/하차

- 엣지 검사: 인접 노드 간 이동 수단 존재 여부 확인

- 공백 판정: 이동 수단 없음 → 빨간 플래그 + 옵션 제안 카드 생성

- 마지막 구간 처리: 역/터미널 → 숙소 구간도 포함 (택시, 도보 등)

# 3. 기능 명세

## 3.1 역산 타임라인 엔진  [P1 - 필수]

예약된 항공 출발 시간을 기점으로, 필요한 모든 선행 시간을 역산하여 집 출발 시간까지 자동으로 계산한다.

### 입력

- 항공사 코드 + 편명 (수속 마감 규정 자동 조회)

- 출발 공항 터미널 (항공사 코드로 자동 판별)

- 사용자 출발 주소 (출발지 ~ 공항 이동 수단 선택)

### 처리 로직

| 계산 항목 | 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 수속 마감 시간 | 출발 N분 전 | 항공사별 DB 적용 |
| 권장 카운터 도착 | 마감 40분 전 추가 | 혼잡 여유 반영 |
| 공항 이동 시간 | 교통수단별 소요시간 | 사용자 선택 기반 |
| 집 출발 시간 | 모든 역산 합산 | 최종 알림 기준 |

### 항공사별 수속 마감 DB (초기 탑재)

| 항공사 | 국제선 마감 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 진에어 (LJ) | 출발 50분 전 | 공식 홈페이지 기준 |
| 대한항공 (KE) | 출발 60분 전 |  |
| 아시아나 (OZ) | 출발 60분 전 |  |
| 제주항공 (7C) | 출발 50분 전 |  |
| LCC 일반 | 출발 45~60분 전 | 항공사별 확인 필요 |
| 미국행 노선 | 출발 90분 전 | 보안 강화 구간 |

## 3.2 공백 구간 감지 및 경고  [P1 - 필수]

예약 이벤트 사이에 이동 수단이 없는 구간을 자동으로 탐지하고, 사용자에게 경고와 해결 방안을 제시한다.

### 감지 대상

- 공항 도착 → 숙소 체크인

- 숙소 체크아웃 → 다음 교통편 탑승

- 대중교통 도착(역/터미널) → 숙소 (마지막 구간)

- 숙소 체크아웃 → 다음 숙소 체크인

### 경고 수준 정의

| 수준 | 조건 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 위험 | 이동 수단 전혀 없음 | 즉시 경고 + 옵션 카드 강제 표시 |
| 🟡 주의 | 이동 수단 있으나 여유 30분 미만 | 경고 + 대안 제시 |
| 🟢 안전 | 여유 시간 30분 이상 확보 | 자유 시간 활동 제안 |

## 3.3 커스터마이징 질문 엔진  [P2]

사용자의 여행 상황을 파악하여 더 정확한 선택지를 제공한다. 일회성 질문이 아닌, 답변이 누적되어 이후 여행에서도 활용된다.

### 질문 항목

| 질문 | 선택지 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- |
| 짐 크기·개수 | 기내 반입만 / 대형 캐리어 | 이동수단 추천 변경 |
| 선호 교통수단 | 대중교통 / 택시 우선 / 무관 | 경로 옵션 순위 변경 |
| 체크인 전 짐 보관 필요? | 예 / 아니오 | 자유 시간 시작 시간 변경 |
| 이동 여유 선호도 | 촉박해도 OK / 여유 있게 | 권장 버퍼 시간 조정 |
| 언어 소통 어려움? | 예 / 아니오 | 택시 주소 카드 등 팁 삽입 |

## 3.4 이동 수단 선택지 제안  [P2]

공백 구간에 사용 가능한 이동 수단을 탐색하여, 요금·소요시간·편의성을 비교한 카드를 제시한다.

### 제안 카드 구성 요소

- 이동 수단명 (지하철, 버스, 택시, 도보 등)

- 소요 시간

- 요금 (1인 / N인 합산)

- 편의성 메모 (캐리어 탑재 가능 여부, 환승 횟수 등)

- 예약 필요 여부 및 예약 링크

- 권장 여부 표시 (상황 기반 자동 계산)

## 3.5 예약 오픈 알림  [P3]

교통편 예약이 특정 날짜에만 오픈되는 노선의 경우, 오픈 날짜와 시간을 자동으로 계산하여 알림을 설정한다.

### 초기 탑재 노선

| 노선 | 예약 오픈 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 유후인호 (후쿠오카↔유후인) | 탑승일 30일 전 08:00 | 하이웨이버스닷컴 |
| 유후인노모리 (기차) | 탑승 1개월 전 10:00 | JR큐슈, 즉시 매진 多 |

## 3.6 패스 경제성 분석  [P3]

교통 패스(산큐패스, JR패스 등) 구매 여부를 실제 이용 구간과 비용을 기반으로 자동 계산한다.

- 이용 예정 구간을 모두 입력

- 패스 가격 vs 개별 구매 합산 자동 비교

- 손익분기 구간 수 표시 (예: '3회 이상 이용 시 패스가 유리')

- 주의: 패스 사용 시 예약 방식 변경 필요 여부도 함께 안내

# 4. 핵심 데이터 구조

## 4.1 이벤트 모델

모든 일정 요소는 하나의 이벤트(Event) 객체로 표현된다.

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 이벤트 고유 식별자 |
| type | enum | FLIGHT / HOTEL / BUS / TRAIN / TAXI / FREE |
| startTime | datetime | 시작 시간 (현지 시간 기준) |
| endTime | datetime | 종료 시간 |
| location | Location | 장소 (위도/경도, 주소, 이름) |
| reservationId | string? | 예약번호 (있을 경우) |
| status | enum | CONFIRMED / PENDING / MISSING |
| bufferRequired | number | 필요 여유 시간 (분) |
| notes | string? | 메모 (짐 보관 가능 여부 등) |

## 4.2 공백(Gap) 모델

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| fromEventId | string | 시작 이벤트 ID |
| toEventId | string | 종료 이벤트 ID |
| gapMinutes | number | 공백 시간 (분) |
| severity | enum | DANGER / WARNING / OK |
| suggestedOptions | Option[] | 제안 이동 수단 목록 |

# 5. 기술 아키텍처

## 5.1 플랫폼 전략

모바일 퍼스트 → 웹 확장. React Native로 iOS/Android 동시 개발 후, React(웹)로 확장. 비즈니스 로직은 공유 코어 패키지로 분리하여 플랫폼 간 재사용.

### 단계별 출시 계획

| 단계 | 플랫폼 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | React Native (iOS/Android) | 핵심 기능 검증, 모바일 UX 최적화 |
| Phase 2 | React Web App | 데스크탑 접근성, PC 예약 연동 |
| Phase 3 | PWA 통합 | 오프라인 지원, 단일 코드베이스 |

## 5.2 기술 스택

| 모바일 React Native + Expo | 웹 확장 React + Vite |
| --- | --- |
| 공유 비즈니스 로직 TypeScript 패키지 (monorepo) | 역산 엔진 순수 TS 함수형 구현 |
| 타임라인 시각화 D3.js (웹) / SVG (모바일) | 알림 Expo Notifications / Firebase FCM |
| 상태 관리 Zustand | 데이터 저장 AsyncStorage (로컬) + Supabase (클라우드) |

# 6. MVP 구현 우선순위

| 우선순위 | 기능 | 예상 공수 | 판단 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 예약 입력 + 역산 타임라인 자동 생성 | 3주 | 핵심 가치 전달. 없으면 앱 존재 의미 없음 |
| P1 | 공백 구간 감지 + 빨간 플래그 경고 | 2주 | 차별화 포인트 1. 즉각적인 WOW 경험 |
| P2 | 이동 수단 선택지 제안 카드 | 2주 | 공백 감지 후 바로 해결책 제시 |
| P2 | 커스터마이징 질문 엔진 | 2주 | 개인화로 추천 정확도 향상 |
| P3 | 예약 오픈일 자동 알림 | 1주 | 실질적 예약 성공률 향상 |
| P3 | 패스 경제성 자동 비교 | 1주 | 금액 절감 경험으로 신뢰도 상승 |
| P4 | 자유 시간 활동 추천 | 3주+ | 기존 앱과 연계 가능. 후순위 |

# 7. 실제 검증 케이스

본 명세서의 기능은 실제 여행(2026년 6월 서울 → 후쿠오카 → 유후인) 준비 과정에서 도출된 케이스들을 기반으로 한다.

| # | 케이스 | 앱의 처리 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 진에어 LJ263 12:15 출발 → 집 출발 시간 계산 | 09:15 (버스) / 09:40 (철도) 자동 역산 | 역산 엔진 |
| 2 | T1 vs T2 터미널 구분 오류 방지 | 항공사 코드로 T1 자동 판별 + 이동 안내 | 역산 엔진 |
| 3 | 하카타 체크아웃 → 유후인 체크인 이동 수단 없음 | 공백 감지 → 유후인호 버스 옵션 카드 제시 | 공백 감지 |
| 4 | 유후인호 버스 예약 오픈 30일 전 | 5/20 오전 8시 알림 자동 설정 | 오픈 알림 |
| 5 | 버스 탑승 시간대별 체크인 여유 계산 | 11:30 탑승 → 1:25 여유 / 12:30 → 25분 자동 표시 | 역산 엔진 |
| 6 | 유후인 버스센터 → 잇코텐 픽업 없음 | 택시 5분 구간 자동 삽입, 요금 700~1,000엔 안내 | 공백 감지 |
| 7 | 산큐패스 vs 개별 편도 비교 | 2회 이용: 개별 구매 13,000엔 < 패스 16,000원 계산 | 경제성 분석 |
| 8 | 귀국편 후쿠오카 → 인천 체크인 마감 | 11:00 체크아웃 → 11:15 버스 → 12:50 공항 → 여유 1시간 표시 | 역산 엔진 |

# 8. 미결 사항 및 향후 검토

## 8.1 데이터 수집 전략

- 항공사별 수속 마감 규정: 공식 홈페이지 주기적 크롤링 vs 수동 유지

- 교통 소요시간 데이터: Google Maps API vs 자체 DB

- 버스 예약 오픈 규칙: 노선별 수동 등록 vs 크롤링 자동화

## 8.2 확장 가능성

- 예약 확인 이메일 자동 파싱 (Gmail 연동으로 예약 정보 자동 입력)

- 항공편 지연 실시간 반영 → 타임라인 자동 재계산

- 여행 파티 공유 기능 (2인 이상 동행 시 일정 공동 편집)

- 리뷰 데이터: 실제 사용자 이동 시간 피드백으로 소요시간 DB 정교화

## 8.3 수익 모델 후보

- 프리미엄: 고급 커스터마이징 + 무제한 여행 저장

- 제휴: 교통 예약 페이지 연결 수수료

- B2B: 기업 출장 관리 플랫폼 API 제공

버전 히스토리

v0.1  2026.03.24  초안 작성 — 실제 여행 케이스 기반 기능 도출